Утвержден

постановлением Администрации

Пореченского сельсовета

Суджанского района

от 19.10.2016 №173

План реализации

Генерального плана муниципального образования «Пореченский сельсовет» Суджанского района, утвержденной Решением Собрания депутатов Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области от 09.01.2013 г. №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Место размещения | Срок подготовки документации (градостроительной, проектной), год | Срок строительства реконструкции, год | Источник финансирования |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. Объекты капитального строительства сельхозназначения, реконструкция и строительство которых планируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия в сфере развития животноводства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | Строительство новой молочно-товарной фермы с поголовьем 400 коров на территории в с. Русское Поречное Реконструкция свинотоварной фермы Строительство птицефермы Строительство овцефермы | с.Русское Поречное с.Черкасское Поречное с.Русское Поречное с.Киреевка | 2020 2018-2020 2022 2023 | 2021 2020 2023 2024 | собственные средства собственные средства собственные средства собственные средства |  | физические и юридические лица физические и юридические лица физические и юридические лица физические и юридические лица |
| 2. Объекты капитального строительства социальной сферы, реконструкция и строительство которых планируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция детского сада в с.Черкасское Поречное | с.Черкасское Поречное | 2016-2018 | 2018 | областной бюджет, районный бюджет | Администрация Суджанского района Курской области |  |
| 6. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Черкасское Поречное, включающего в себя крытый бассейн (25х14 м), спортзал и спортплощадку | с.Черкасское Поречное | 2018-2020 | 2020 | средства предприятий | Администрация Суджанского района Курской области |  |
| 7. | строительство магазина на 100 м2 торговой площади в с. Черкасское Поречное | с.Черкасское Поречное | 2020 | 2021 | собственные средства | физические и юридические лица |  |
| 8. | Организация предприятия бытового обслуживания на 12 мест в с. Черкасское Поречное | с.Черкасское Поречное | 2023 | 2024 | местный бюджет | Администрация Пореченского сельсовета Суджанского района |  |
| 9. | Строительство ФАП с аптекой в с. Черкасское Поречное | с.Черкасское Поречное | 2023 | 2024 | местный бюджет | Администрация Пореченского сельсовета Суджанского района |  |
| 10. | Строительство газовой котельной ДК в д.Леонтьевка | д.Леонтьевка | 2013-2017 | 2017 | местный бюджет | Администрация Пореченского сельсовета Суджанского района |  |
| 11. | Реконструкция объектов (крытых токов, сушилок, зерноскладов, ЗАВов, механических мастерских, административно-бытового корпуса, пилорам), относящихся к производственно-складской территории с. Черкасское Поречное | с.Черкасское Поречное, с.Киреевка | 2012-2017 | 2012-2017 | собственные средства | ИП КФХ |  |
| 12. | Строительство предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции (в т.ч. рыбы) | с.Черкасское Поречное, с.Киреевка | 2018-2020 | 2020 | собственные средства | физические и юридические лица |  |
| 13. | Строительство СТО и автомойки у с. Черкасское Поречное | с.Черкасское Поречное | 2018-2020 | 2020 | собственные средства | физические и юридические лица |  |